Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Могилевского района на 2019-2023гг.

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего кап. ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Краснозвездной в д. Салтановка Могилевского района | 1982 | 2 | Кирпич, к/панель | 329,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; замена отмостки, устройство козырьков входной группы из металлических конструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по дефектному .акту. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Новоселов в аг. Речки Могилевского района | 1983 | 3 | к/панель | 941,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю , ремонт покрытия входной площадки; замена отмостки, оштукатуривание фасада и цоколя; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 434,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю, замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; отделка фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Придорожной в снп. Полыковичские Хутора Могилевского района | 1972 | 2 | Кирпич | 715,0 | - | 2019 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлопрофиля; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки , замена покрытия козырьков входных групп; отделка фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту без разработки чертежей;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Молодежной в д. Амховая Могилевского района | 1978 | 2 | к/панель | 636,6 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена деревянных оконных блоков на л/к и в приямках на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входных площадок; замена отмостки , замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; отделка фасада; смена экранов ограждений лоджий из металлопрофиля; ремонт систем ХВС по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования с установкой фотоакустических датчиков по деф.акту без разработки чертежей; замена наружных деревянных дверных блоков входа в подъезд и в подвал на металлические с кодовым замком; устройство вертикальной гидроизоляции стен подвала; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1984 | 3 | кирпич | 1036,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт покрытия входных площадок; -замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт с отделкой цоколя; ремонт отмостки ; зашивка экранов ограждений лоджий и балконов металлопрофилем; замена внутренних сетей канализации в подвальной части здания (замена магистральных трубопроводов); ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Краснозвездной в д. Салтановка Могилевского района | 1982 | 2 | Кирпич, к/панель | 339,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; смена экранов ограждений лоджий и террас на экраны из металлопрофиля; замена отмостки; устройство козырьков входов и террас из металлических конструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 431,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю на противопожарный сертифицированный, с установкой металлической лестницы; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Краснозвездной в д. Салтановка Могилевского района | 1982 | 2 | к/панель | 565,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена отмостки; ремонт деревянных оконных блоков на л/к ремонт козырьков входов;, ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; . |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Хроменкова в д. Новое Пашково Могилевского района | 1986 | 2 | Кирпич | 554,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена отмостки; ремонт козырьков входов; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Молодежной в аг. Дашковка Могилевского района | 1981 | 3 | к/панель | 924,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена отмостки без установки бортовых камней; ремонт деревянных оконных блоков на л/к ; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт козырьков входов; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Танковой в снп. Голынец Могилевского района | 1936 | 2 | Кирпич | 932,55 | - | 2019 | Замена отмостки , ремонт фасада; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт ограждений балконов и лоджий со сменой экранов на экраны из металлопрофиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена козырьков над балконами верхних этажей; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Краснозвездной в д. Салтановка Могилевского района | 1982 | 2 | Кирпич, к/панель | 171,0 | - | 2019 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; смена экранов ограждений лоджий и террас на экраны из металлопрофиля; замена отмостки; устройство козырьков входов и террас из металлических конструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; |
| итого: 8 008,15 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 139 по ул. Танковой в снп. Голынец Могилевского района | 1988 | 3 | к/панель | 1267,0 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ремонт фасада; ремонт козырьков входов; замена отмостки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт электропроводки в подвальном помещении и лестничных площадках; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Авиационной в д. Никитиничи Могилевского района | 1979 | 3 | Кирпич | 1224,0 | - | 2020 | Устройство лоджий с установкой экранов ограждений из металлопрофиля; замена покрытия лоджий верхних этажей; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 1965 | 2 | Кирпич | 730,0 | - | 2020 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена люка выхода на кровлю замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; ремонт отмостки , замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Молодежной в д. Амховая Могилевского района | 1982 | 2 | к/панель | 636,7 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ПВХ-профиля; ремонт покрытия входных площадок; замена отмостки , замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий из металлопрофиля; замена светильников в местах общего пользования с установкой фотоакустических датчиков по деф.акту без разработки чертежей; замена наружных деревянных дверных блоков входа в подъезд и в подвал на металлические с кодовым замком; ремонт систем ХВС по деф.акту; устройство вертикальной гидроизоляции стен подвала; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Новоселов в аг. Речки Могилевского района | 1984 | 2 | к/панель | 934,0 | - | 2020 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена люка выхода на кровлю ; ремонт покрытия входной площадки; ремонт отмостки ; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт лоджий со сменой экранов ограждений на экраны из металлопрофиля; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Центральной в аг. Кадино Могилевского района | 1983 | 4 | Кирпич, к/панель | 901,0 | - | 2020 | Ремонт вентиляционных шахт; замена покрытия методом напыления вспененного полиуритана на лоджиях верхних этажей; устройство организованного водостока; замена люка выхода на кровлю ремонт покрытия входной площадки; ремонт отмостки ремонт фасада; ремонт лоджий со сменой экранов ограждений на экраны из металлопрофиля; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; огнезащита стропильной системы и обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул.Советской в д. Лыково Могилевского района | 1965 | 2 | кирпич | 299,1 | - | 2020 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена люка выхода на кровлю , замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырька входной группы на козырек из металлоконструкции с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 66 по ул.Советской в д. Лыково Могилевского района | 1967 | 2 | кирпич | 707,98 | - | 2020 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 1975 | 2 | кирпич | 917,0 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана замена рулонного покрытия на балконах верхних этажей; ремонт фасада; устройство организованного водостока; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; ремонт покрытия входной площадки; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Центральной в аг. Кадино Могилевского района | 1978 | 3 | к/панель | 947,0 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входных площадок; замена отмостки ,ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий из металлопрофиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования с установкой фотоакустических датчиков по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1988 | 2 | кирпич | 346,0 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт покрытия входных площадок; ремонт фасада; ремонт отмостки; зашивка экранов ограждений лоджий и балконов металлопрофилем; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту без разработки чертежей;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Центральной в аг. Кадино Могилевского района | 1984 | 2 | к/панель | 574,0 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт покрытия входных площадок; ремонт фасада; ремонт отмостки;; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; зашивка экранов ограждений лоджий металлопрофилем; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту без разработки чертежей; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Комплексной в аг. Полыковичи Могилевского района | 1970 | 2 | кирпич | 357,0 | - | 2020 | Ремонт шатровой кровли с частичной заменой обрешетки покрытия на покрытие из оцинкованной стали; предусмотреть установку водоотводящих желобов от отмостки здания;; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; устройство входных площадок; замена входных деревянных дверных блоков на металлические с кодовым замком; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; ремонт фасада; ремонт отмостки; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 442,0 | - | 2020 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; ремонт со сменой экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| итого: 10 282,78 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Краснозвездной в д. Салтановка Могилевского района | 1982 | 2 | Кирпич, к/панель | 376,4 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; смена экранов ограждений лоджий и террас на экраны из металлопрофиля; замена отмостки; устройство козырьков входов и террас из металлических конструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; . |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 1963 | 2 | к/панель | 719,0 | - | 2021 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту;; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; ремонт; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт балконов со сменой экранов ограждений на экраны из металлопрофиля; устройство козырьков над балконами верхних этажей; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Школьной в аг. Буйничи Могилевского района | 1980 | 2 | к/панель | 569,8 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входных площадок; замена отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий из металлопрофиля; замена светильников в местах общего пользования с установкой фотоакустических датчиков по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Центральной в аг. Кадино Могилевского района | 1992 | 2 | кирпич | 579,0 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт покрытия входных площадок; замена отмостки ; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий из металлопрофиля; замена светильников в местах общего пользования с установкой фотоакустических датчиков по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | - | 2 | кирпич | 349,0 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; ;ремонт покрытия входных площадок; ремонт фасада; ремонт отмостки; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; зашивка экранов ограждений лоджий и балконов металлопрофилем; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Советской в аг. Кадино Могилевского района | 1977 | 2 | к/панель | 711,0 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт покрытия входных площадок; ремонт фасада; ремонт отмостки; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; зашивка экранов ограждений балконов металлопрофилем; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту без разработки чертежей; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Центральной в аг. Восход Могилевского района | 1982 | 4 | кирпич | 906,0 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ;замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 437,0 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия входной площадки; ремонт со сменой экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Лесной в аг. Вендорож Могилевского района | - | 2 | кирпич | 418,3 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Вейнянской в аг. Вейно Могилевского района | 1963 | 2 | кирпич | 602 | - | 2021 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт балконов со сменой экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля; устройство козырьков на балконами верхних этажей; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Советской в д. Михалево Могилевского района | 1978 | 2 | кирпич | 354,2 | - | 2021 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Советской в д. Михалево Могилевского района | 1972 | 2 | кирпич | 355,9 | - | 2021 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8а по ул. Центральной в д. Подгорье Могилевского района | - | 2 | к/панель | 457 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ,; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со сменой экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1976 | 5 | кирпич | 1098 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольнойц части на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Школьной в аг. Межисетки Могилевского района | 1979 | 4 | к/панель, кирпич | 1756 | - | 2021 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена дверного блока выхода на кровлю на противопожарный сертификационный; ремонт покрытия входных площадок; ремонт фасада; ремонт отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; зашивка экранов ограждений лоджий металлопрофилем; замена участка внутренних сетей ливневой канализации; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 1965 | 2 | кирпич | 359 | - | 2021 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлопрофиля;; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; замена покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту |
| итого: 10 047,60 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 436,0 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия входной площадки; ремонт со сменой экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 1965 | 2 | кирпич | 734 | - | 2022 | Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки на покрытие из металлопрофиля с полимерным покрытием; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкцийс покрытием из металлопрофиля; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 10а по ул. Центральной в д. Подгорье Могилевского района | - | 2 | к/панель | 450,86 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со сменой экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 12а по у л. Центральной в д. Подгорье Могилевского района | - | 2 | к/панель | 447 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со сменой экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Хроменкова в д. Н.Пашково Могилевского района | 1991 | 2 | кирпич | 552 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 14а по ул. Центральной в д. Подгорье Могилевского района | - | 2 | к/панель | 450,61 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со сменой экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Хроменкова в д. Н.Пашково Могилевского района | 1981 | 2 | к/панель | 573 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Набережной в аг. Дашковка Могилевского района | 1959 | 2 | кирпич | 484 | - | 2022 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлопрофиля; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт отмостки; замена покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1974 | 3 | кирпич | 1379 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю ; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1974 | 3 | кирпич | 1402 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Школьной в аг. Межисетки Могилевского района | 1979 | 4 | к/панель, кирпич | 1745 | - | 2022 | - Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена дверного блока выхода на кровлю на противопожарный сертификационный; ремонт покрытия входных площадок; ремонт фасада; ремонт отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; зашивка экранов ограждений лоджий металлопрофилем; замена внутренних сетей ливневой канализации; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по пер. Юбилейному в аг. Дашковка Могилевского района | 1974 | 3 | к/панель | 1056 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю на противопожарный сертифицированный, с установкой металлической лестницы; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Центральной в аг. Заводская Слобода- Могилевского района | 1983 | 2 | к/панель | 369 | - | 2022 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ;замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремнт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| итого: 10 078,47 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Полевой в д. Н.Пашково Могилевского района | 1989 | 2 | кирпич | 538 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана;; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1987 | 2 | к/панель | 483 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений лоджий на экраны из металлопрофиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп на козырьки из металлоконструкций с покрытием из металлопрофиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Фабричной в аг. Межисетки Могилевского района | 1982 | 4 | к/панель, кирпич | 1683 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ремонт покрытия входных площадок; отделка фасада; ремонт отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; устройство жалюзийных решеток в цокольной части (или оконные блоки из ПВХ-профиля); зашивка экранов ограждений лоджий металлопрофилем; замена участка внутренних сетей ливневой канализации; замена внутренних сетей канализации в подвальной части здания (замена магистральных трубопроводов);замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Набережной в аг. Дашковка Могилевского района | 1963 | 2 | кирпич | 301,41 | - | 2023 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлопрофиля;; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт отмостки; замена покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 1974 | 2 | к/панель | 438 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту;. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Фабричной в аг. Межисетки Могилевского района | 1981 | 4 | к/панель, кирпич | 1700 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ремонт покрытия входных площадок; отделка фасада; ремонт отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; устройство жалюзийных решеток в цокольной части (или оконные блоки из ПВХ-профиля); зашивка экранов ограждений лоджий металлопрофилем; замена внутренних сетей ливневой канализации; замена внутренних сетей канализации в подвальной части здания (замена магистральных трубопроводов); замена светильников в местах общего пользования по деф.акту |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Макеева в д. Щежерь 1 Могилевского района | 1978 | 2 | кирпич | 290,1 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; ремонт покрытия входных площадок; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; |
| Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 1964 | 2 | кирпич | 307 | - | 2023 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлопрофиля;; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; замена покрытия козырьков входных групп; -ремонт фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту без разработки чертежей; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 1980 | 5 | к/панель | 4130 | - | 2023 | Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана; замена люка выхода на кровлю ,замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту. |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Шоссейной в д. Зимница Могилевского района | 1970 | 2 | кирпич | 343,3 | - | 2023 | Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из металлопрофиля; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; ремонт фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту. |
| итого: 10 213,81 |